点字学習アプリ

設計ドキュメント

v1.0　作成日: 2026年5月30日

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 目的

健常者が日本語点字（六点点字）を学ぶためのWebアプリケーション。フラッシュカード形式の学習に加え、自分で回答を入力して正誤判定を受けるインタラクティブな学習体験を提供する。

## 1.2 ターゲットユーザー

- 点字に興味を持つ一般の方

- 点字を日常業務で活用したい公務員・福祉従事者

- 視覚障害者支援ボランティアの方

## 1.3 開発方針

プライバシーファースト：個人情報を収集しない。認証不要で誰でもすぐ使える。

- ローカルファースト：まず手元のMacで動かす（uvicorn + FastAPI + HTML/JS）

- 段階的公開：ローカル → ローカルネットワーク → インターネット公開 の順で拡張

- オープンソース：GitHubで公開し、Issueベースで継続改修

# 2. 機能一覧

## 2.1 実装済み機能（v0.1）

| 機能 | 説明 | ステータス |
| --- | --- | --- |
| フラッシュカード（表示） | 点字を表示し、タップで答えを見る | ✅ 完了 |
| 清音 46文字 | ア〜ン の点字パターン（正確な点番号） | ✅ 完了 |
| 濁音 20文字 | ガ行〜バ行（濁音符 5点 + 清音） | ✅ 完了 |
| 半濁音 5文字 | パ行（半濁音符 6点 + は行） | ✅ 完了 |
| 特殊符号 | ン（撥音）・ー（長音）・ッ（促音） | ✅ 完了 |
| 単語カード | ネコ・イヌなど8単語 | ✅ 完了 |
| 正解率表示 | 終了後にスコアと絵文字フィードバック | ✅ 完了 |
| 不正解のみ再挑戦 | 間違えた問題だけを再デッキ化 | ✅ 完了 |

## 2.2 次期実装予定機能（v0.2）

| # | 機能 | 説明 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入力式回答 | テキストボックスに答えを入力し自動正誤判定 | 🔴 高 |
| 2 | モチベーション演出 | 正解→○と可愛い画像/アニメーション表示 | 🔴 高 |
| 3 | ローカルネットワーク公開 | FastAPI サーバーで同一LAN内から閲覧可能 | 🔴 高 |
| 4 | 拗音 | キャ・シュ・チョなど（拗音符 4点 + 清音） | 🟡 中 |
| 5 | 拗濁音・拗半濁音 | ギャ・ジュ・ピョなど | 🟡 中 |
| 6 | 学習進捗保存 | ローカルストレージに正解率を保存 | 🟡 中 |
| 7 | インターネット公開 | GitHub Pages または Railway でホスト | 🟢 低 |
| 8 | 数字・記号 | 点字の数符・アルファベット | 🟢 低 |

# 3. 点字データ仕様

## 3.1 点番号の定義

日本点字委員会・CyberLibrarian点字表（https://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/ref/braille_jsyll.html）を正規データソースとして採用。

点番号: 左列 上→下 = 1・2・3点 右列 上→下 = 4・5・6点 グリッド配列: [[左上,右上],[左中,右中],[左下,右下]]

## 3.2 五十音（清音）点番号表

| 行 | ア段 | イ段 | ウ段 | エ段 | オ段 | 子音追加点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ア行 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,2,4 | 2,4 | （基本母音） |  |  |  |
| カ行 | 1,6 | 1,2,6 | 1,4,6 | 1,2,4,6 | 2,4,6 | + 6点 |  |  |  |
| サ行 | 1,5,6 | 1,2,5,6 | 1,4,5,6 | 1,2,4,5,6 | 2,4,5,6 | + 5,6点 |  |  |  |
| タ行 | 1,3,5 | 1,2,3,5 | 1,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 2,3,4,5 | + 3,5点 |  |  |  |
| ナ行 | 1,3 | 1,2,3 | 1,3,4 | 1,2,3,4 | 2,3,4 | + 3点 |  |  |  |
| ハ行 | 1,3,6 | 1,2,3,6 | 1,3,4,6 | 1,2,3,4,6 | 2,3,4,6 | + 3,6点 |  |  |  |
| マ行 | 1,3,5,6 | 1,2,3,5,6 | 1,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6 | + 3,5,6点 |  |  |  |
| ヤ行 | 3,4 | — | 3,4,6 | — | 3,4,5 | 最下段移動 + 4点 |  |  |  |
| ラ行 | 1,5 | 1,2,5 | 1,4,5 | 1,2,4,5 | 2,4,5 | + 5点 |  |  |  |
| ワ行 | 3 | — | — | — | 3,5 | 最下段移動のみ |  |  |  |
| ン | 3,5,6（撥音） |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3 濁音・半濁音・特殊符号

| 種別 | 符号（前置） | 例 |
| --- | --- | --- |
| 濁音 | 5点（濁音符）+ 清音 | ガ = 5点 + カ(1,6点) |
| 半濁音 | 6点（半濁音符）+ は行 | パ = 6点 + ハ(1,3,6点) |
| 撥音（ン） | 3,5,6点 | 単独1マス |
| 長音（ー） | 2,5点 | 単独1マス |
| 促音（ッ） | 2点 | 単独1マス |
| 拗音（未実装） | 4点（拗音符）+ 清音 | キャ = 4点 + カ(1,6点) |

# 4. アーキテクチャ

## 4.1 現在構成（v0.1 スタンドアロンHTML）

単一HTMLファイル（またはReactアーティファクト）として動作。 サーバー不要。ブラウザのみで完結。

## 4.2 次期構成（v0.2 ローカルサーバー）

| レイヤ | コンポーネント | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | HTML + CSS + JavaScript | バニラJS。スマホブラウザ対応レスポンシブ |
| バックエンド | Python FastAPI | uvicorn で起動。静的ファイル配信 + API |
| データ | braille_data.py | 点字パターン辞書。Python定数ファイル |
| ネットワーク | 0.0.0.0:8000 | 同一LAN内から IPアドレス:8000 でアクセス可 |

## 4.3 ディレクトリ構成（予定）

| パス | 内容 |
| --- | --- |
| braille-learning/ | リポジトリルート |
| ├── main.py | FastAPI エントリポイント |
| ├── braille_data.py | 点字パターン定数・単語辞書 |
| ├── static/ | 静的ファイル置き場 |
| │ ├── index.html | メインUI |
| │ ├── style.css | スタイルシート |
| │ └── app.js | フロントエンドロジック |
| ├── images/ | 正解・不正解アニメーション用画像 |
| ├── requirements.txt | fastapi, uvicorn |
| ├── README.md | 使い方・セットアップ手順 |
| └── docs/ | 設計ドキュメント等 |

# 5. UI/UX 設計

## 5.1 画面フロー

- 学習タブ選択（清音 / 濁音 / 半濁音 / 特殊符号 / 単語）

- 点字が1マス（または複数マス）表示される

- ユーザーがテキストボックスに答えを入力し「確認」ボタンを押す

- 正解 → ○アニメーション + モチベーション画像 + 正解メッセージ表示

- 不正解 → ❌アニメーション + 正しい答えを表示

- 「次へ」ボタンで次の問題へ

- 全問終了 → スコア画面（正解率 + 称号 + 再挑戦ボタン）

## 5.2 入力式回答の仕様

入力は大文字・小文字・ひらがな・カタカナを区別しない（正規化して比較） 例: 「ア」「あ」「a（清音対応外）」など柔軟に受け付ける

## 5.3 モチベーション演出

| 条件 | 表示 | 演出 |
| --- | --- | --- |
| 正解 | ○（緑） | 可愛いキャラ画像 + 称賛メッセージ（ランダム） |
| 不正解 | ❌（赤） | 励ましメッセージ + 正解の点字を再表示 |
| 連続正解5問 | 🎯 | ボーナス演出（炎エフェクト等） |
| 全問正解 | 👑 | 王冠アニメーション + 最高評価メッセージ |
| 正解率80%以上 | 🎉 | 花吹雪アニメーション |
| 正解率50%未満 | 💪 | 「もう少し！」励ましスクリーン |

## 5.4 デザイン方針

- 配色: パープル (#534AB7) をメインアクセントに採用

- フォント: システムフォント優先（日本語対応）

- スマホ優先: 最大幅380px、タップターゲット44px以上

- ダークモード対応: CSS変数で自動切替

- アニメーション: CSS Transitionで軽量に実装

# 6. 開発ロードマップ

| バージョン | 主要機能 | 詳細 | 目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | フラッシュカード基本版 | 清音・濁音・半濁音・特殊符号の点字表示と自己採点 | ✅ 完了 |
| v0.2 | 入力式 + ローカルサーバー | 自分で答えを入力→正誤判定 + FastAPI サーバー化 | 📍 次期 |
| v0.3 | 拗音対応 + 進捗保存 | 拗音・拗濁音・拗半濁音の追加。正答率の永続化 | 2週間後 |
| v0.4 | インターネット公開 | GitHub Pages / Railway / Render へデプロイ | 1ヶ月後 |
| v1.0 | 数字・単語強化 | 数符・アルファベット。単語辞書を100語以上に拡充 | 3ヶ月後 |

# 7. GitHub 運用方針

## 7.1 リポジトリ

- リポジトリ名: braille-learning（予定）

- 公開設定: Public（オープンソース）

- ライセンス: MIT License

## 7.2 ブランチ戦略

- main: 常に動作する安定版

- develop: 開発中のコードをマージ

- feature/xxx: 機能単位のブランチ（例: feature/input-mode）

## 7.3 Issue管理

| ラベル | 用途 | 例 |
| --- | --- | --- |
| enhancement | 新機能追加 | 入力式回答モードの実装 |
| bug | バグ修正 | 点字パターンの誤りを修正 |
| data | データ追加・修正 | 拗音データの追加 |
| design | UI/UX改善 | モチベーション演出の改善 |
| docs | ドキュメント更新 | READMEの英語化 |

初期Issueの予定（v0.2向け） #1: 入力式回答モードの実装 #2: モチベーション演出（○/❌ + 画像）の実装 #3: FastAPIサーバー化 + ローカルネットワーク対応 #4: 拗音データの追加 #5: 単語辞書の拡充（50語）

# 8. セットアップ手順（v0.2予定）

## 8.1 必要環境

- Python 3.10以上

- pip（パッケージマネージャ）

- モダンブラウザ（Chrome / Safari / Firefox）

## 8.2 インストール

# リポジトリのクローン git clone https://github.com/yt1970/braille-learning.git cd braille-learning # 依存パッケージのインストール pip install -r requirements.txt # サーバー起動（ローカル） uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 # ブラウザでアクセス # ローカル: http://localhost:8000 # 同一LAN内: http://[MacのIPアドレス]:8000

## 8.3 MacのIPアドレス確認方法

- システム設定 → ネットワーク → Wi-Fi → 詳細 → IPアドレス欄を確認

- またはターミナルで: ifconfig | grep "inet " | grep -v 127.0.0.1

# 9. データソース・参考資料

| 資料名 | URL / 出典 |
| --- | --- |
| CyberLibrarian 点字表 | https://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/ref/braille_jsyll.html |
| 日本点字委員会 | https://www.braille.jp/ |
| 日本点字図書館 キッズ | https://www.nittento.or.jp/about/kids/braille.html |
| ほくてん 点字五十音表 | https://www.hokuten.com/document_gojuon.html |
| 撮影済み点字一覧表 | IMG_0041.HEIC（凸面・清音/濁音/半濁音/特殊符号） |

本ドキュメントは Claude Sonnet 4.6 との協働によって作成されました。 点字データはすべて公式資料と実物一覧表の両方で照合・検証済みです。